



IZVJEŠTAJ
o provedbi Plana razvojnih programa Općine Bilice za razdoblje od 2021. - 2023. godine (1. 01. – 30. 06. 2021. godine)




	
Cilj
	
Mjera
	
Naziv programa (projekta)
	plan 2021.
	izvršenje 2021.
	indeks (2/1)
	pokazatelji rezultata
	organizacijska i
programska klasifikacija

	
1. Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja
	
1.1. Jačanje komunalne infrastrukture
	Aktivnost A100001 – A100009 
	300.000,00
	92.743,83
	30,91
	površina uređene
	003
	1001

	
	
	Održavanje javnih površina
	
	
	
	javne površine
	
	

	
	
	Tekući projekt T100001
	20.000,00
	23.364,50
	116,82
	površina saniranih
	003
	1002

	
	
	Sanacija i održavanje nerazvrstanih prometnica
	
	
	
	    cesta
	
	

	
	
	Tekući projekt T100002
	150.000,00
	83.587,00
	55,72
	površina saniranih
	003
	1002

	
	
	Održavanje vatrogasnih i poljskih puteva
	
	
	
	poljskih puteva
	
	

	
	
	Tekući projekt T100003
	472.000,00
	1.331.755,93
	282,15
	površina asfaltiranih
	003
	1002

	
	
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

	
	
	
	                    cesta
	
	

	
	
	Tekući projekt T100001
	10.000,00
	5.820,75
	58,21
	površina održavanog
	003
	1003

	
	
	Tekuće i investicijsko održavanje groblja
	
	
	
	groblja
	
	

	
	
	Tekući projekt T100002
	260.000,00
	61.003,75
	23,46
	Broj lampi javne
	003
	1004

	
	
	Tekuće održavanje javne rasvjete
	
	
	
	rasvjete
	
	

	
	
	Tekući projekt T100003
	150.000,00
	150.793,75
	100,53
	Broj lampi javne
	003
	1004

	
	
	Investicijsko održavanje javne rasvjete
	
	
	
	rasvjete
	
	

	
	
	Tekući projekt T100001
	50.000,00
	9.610,67
	19,22
	            Broj igrališta
	003
	1005

	
	
	Održavanje sportskog igrališta
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tekući projekt T100001
	50.000,00
	601,35
	1,20
	površina održavane
	003
	1006

	
	
	Održavanje vodoopskrbnog sustava
	
	
	
	vodne mreže
	
	

	
	
	Tekući projekt T100001
	20.000,00
	23.743,13
	118,72
	površina zahvata
	003
	1009

	
	
	Mali komunalni zahvati po zaseocima

	
	
	Kapitalni projekt K100001
	0,00
	33.075,00
	0,00
	            Lučica za brodove
	003
	1012



mografske obnove

	
	Izgradnja Mula Mile Budaka

	
	Kapitalni projekt K100001
	0,00
	97.078,53
	0,00
	     Površina mosta
	003
	1002

	
	Izgradnja mostića Vrulje

	
	Tekući projekt T100001
	50.000,00
	254.533,68
	509,07
	broj uređenih plaža
	003
	1001

	
	Tekuće i investicijsko održavanje pomorskog dobra

	
1.2. Razvoj društvene infrastrukture
	

	
	Tekući projekt T100002
	50.000,00
	0,00
	0,00
	broj korisnika
	003
	1006

	
	Otkup zemljišta za dječije igralište

	
	Kapitalni projekt K100001
	4.000.000,00
	0,00
	0,00
	izgradnja poslovnog prostora -
	003
	1007

	
	Izgradnja i opremanje zgrade Općine Bilice
	
	
	
	općinske uprave
	
	

	
	Kapitalni projekt K100001
	150.000,00
	0,00
	0,00
	Ispraćajna kapelica
	003
	1009

	
	Izgradnja Kapelice na groblju Pomišalj
	
	
	
	
	
	

	
	Kapitalni projekt K100001
	360.000,00
	0,00
	0,00
	Za stanovništvo općine
	003
	1011

	
	Izgradnja šetnice Lučeva punta 











	

	
1.3. Poticanje
	

	
	Aktivnost A100001
	900.000,00
	457.900,00
	50,88
	broj korisnika dječjeg vrtića
	003
	1001

	
	Sufinanciranje predškolskog odgoja

	
	Aktivnost A100001
	80.000,00
	38.500,00
	48,13
	broj novorođene djece i
	003
	1002

	
	Jednokratne novčane pomoći 
	
	
	
	novosklopljenih brakova
	
	




	

de
	

	1.4. Poticanje zdravijeg života i unapređenje zdravstvene
zaštite
	

	
	Aktivnost A100001
	60.000,00
	27.192,72
	45,32
	broj pacijenata
	003
	1006

	
	Ambulanta - najamnina

	
	Aktivnost A100002
	10.000,00
	0,00
	0,00
	broj pacijenata
	003
	1006

	
	Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine
	
	
	
	
	
	

	
	Aktivnost A100001
	120.000,00
	0,00
	0,00
	broj korisnika
	003
	1003

	
	Podmiranje troškova stanovanja
	
	
	
	
	
	

	
1.5. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava
	

	
	Aktivnost A100001
	10.000,00
	0,00
	0,00
	broj učenika
	003
	1007

	
	Sredstva za nabavu školske opreme
	
	
	
	osnovne škole
	
	

	
	Aktivnost A100001
	90.000,00
	27.403,25
	30,45
	broj učenika
	003
	1002

	
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
	
	
	
	srednjih škola
	
	

	1.6. Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine
	

	
	Aktivnost A100001
	100.000,00
	0,00
	0,00
	broj posjetitelja
	003
	1001

	
	Organizacija proslave Dana Općine Bilice

	
	Aktivnost A100002
	80.000,00
	0,00
	0,00
	broj posjetitelja
	003
	1001

	
	Bilička kulturna zbivanja
	
	
	
	
	
	

	
	Tekući projekt T100001
	20.000,00
	0,00
	0,00
	broj spomen-obilježja
	003
	1010

	
	Adaptacija Zvijezde na Stublju

	1.7. Razvoj konkurentnog gospodarstva
	

	
	Kapitalni projekt K100001
	750.000,00
	60.175,00
	8,02
	Broj projekata
	003
	1003

	
	Izrada projektne dokumentacije
	
	
	
	
	
	

	
8. Zašttita okoliša i gospodarenje otpadom

	

	
	Tekući projekt T100001
	150.000,00
	59.251,65
	39,50
	smanjena količina
	003
	1010

	
	Nabava kanti za kućanstvo za komunalni otpad
	
	
	
	otpada
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
SVEUKUPNO
	
	
8.462.000,00
	
2.838.134,49
	



